Építési szerződés

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (6725 Szeged, Szentháromság u. 34.)

Adószám: 15329815-2-06

Azonosítószám: 3365-20/2008

Bankszámlaszám: 10028007-00282802

mint Megrendelő, másrészt

Cég neve: (székhely: )

képv.:

Cgsz.:

Adószám.:

MKIK nyilvántartási szám:

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

1.1.A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja „A Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (6725 Szeged, Semmelweis u. 1.) magasföldszintjén, a korábbi laboratórium helyén, 4 db előadó terem, 1 szociális (oktatói) helyiség és a kapcsolódó folyosó építészeti, gépészeti és elektromos felújítása.” tárgyú munka kivitelezését.

A teljesítés helye: 6725 Szeged, Semmelweis u. 1. (továbbiakban: Létesítmény)

  - A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát a SZTE/2013/PM…. eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá kapcsolódó műszaki leírás, az engedélyek, a hatósági előírások, és a nyertes ajánlat foglalják magukban.

2. Vállalkozási díj:

2.1.A teljes vállalási ár:

nettó összeg:			   ,-Ft

Tartalékkeret (5%):		   ,-Ft

ÁFA 27%:			   ,-Ft

Bruttó összeg:		   ,-Ft

azaz …………………………………………………….  forint.

2.2.A Vállalkozó kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj átalánydíj, a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában minden, a 1.2. pont szerinti műszaki tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. A nyertes ajánlattevőnek a megismert, a leírt műszaki tartalomban elvárt kivitelezést kell megvalósítani. Vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást...stb) és a helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az Ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta. A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, amely a tervben vagy a műszaki leírásban szerepel, de a dokumentáció költségvetési részéből hiányzik. Pótmunkának csak a Megrendelő által a szerződés megkötése után elrendelt munkák tekinthetők. A Vállalkozónak a tervtől részben eltérő tartalommal való kivitelezés sem ad alapot a tételes elszámolásra.

Az átalánydíjból levonásra helyezni csak azon költségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapcsolatos díjtételeket tartalmazzák, az átalánydíjat emelni csak az elrendelt pótmunka összegével lehet.

3. Fizetési feltételek:

3.1. Vállalkozó kizárólag 1 db számlát, végszámlát nyújthat be.

3.1.1. A végszámla, a teljes Létesítmény (munka) befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be, a teljes nettó átalány vállalkozói díjra.

A számla a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után nyújtható be.

3.2. A számla akkor kerül befogadásra, ha a számla a Teljesítési igazolásban elfogadott összegekre vonatkozik, és azt a Vállalkozó az előírt formában és tartalommal, a számviteli szabályok és Megrendelő által megadott szempontok szerint bocsátotta ki.

3.3. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik.

A vállalkozási szerződés tárgya nem építési hatósági engedély-köteles, ezért az általános forgalmi adót a szolgáltatás nyújtó, a Vállalkozó fizeti az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. A számlákat ezek alapján kell kiállítani. A kifizetésre az Art. 36/A. § előírásai is irányadók.

3.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a Vállalkozó     Bank-nál vezetett,       számú számlájára, 60 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

4. A teljesítés ideje, határidők:

4.1.Munkálatok kezdete: Szerződés aláírását követő nap, a munkaterület átadása.

4.2.A munkálatok befejezése, műszaki átadás: A munkaterület átadását követő 50 naptári nap.

5. Együttműködés:

Megrendelő képviselői:

A Megrendelő nevében az építési naplóban jognyilatkozat tételre és kötelezettség vállalásra jogosult személy:

Fakan Zoltán Műszaki és Beruházási irodavezető. Tel.: 62/545-644 fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Műszaki ellenőr:

Építész műszaki ellenőr: Kiss Tibor

Email: kiss.tibor@gmf.u-szeged.hu

Gépész műszaki ellenőr: Sári Krisztián

Email: sari.krisztian@gmf.u-szeged.hu

Villamos műszaki ellenőr: Szikszay Miklós

Email: szikszay.miklos@gmf.u-szeged.hu

Vállalkozó képviselője:

A Vállalkozó részéről az építési naplóban jognyilatkozat tételre és kötelezettség vállalásra jogosult személy:

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás:

Jótállási idő 12 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára, naponta, a vállalkozói nettó díj 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó díj 15%-a.

A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó, szerződéses összeg 20 %-a.

Egyéb rendelkezések az Általános szerződéses feltételekben

8. Szerződés megszűnésének esetei:

A szerződés megszűnik a felek szerződésszerű teljesítésével.

Egyéb rendelkezések az Általános szerződéses feltételekben

9. Egyéb:

9.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződéses Feltételek, a Ptk. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte a Megrendelő építési szerződései kötelező mellékleteként az Általános szerződéses feltételeket, amelyeket magára nézve kötelezőnek fogad el, az árajánlatát annak ismeretében, azon feltételek szerinti teljesítésre adta.

9.2 A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező feladatot ellátó, a

Vállalkozót képviselő személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemnél közalkalmazotti jogviszonyban.

10. Záró rendelkezések:

10.1. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szegedi Tudományegyetem részéről a szakmai teljesítés az alábbi intézményi szervezeti egységhez köthető:

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

10.2. Az SZTE az alábbi egyetemi munkavállalót hatalmazza fel a hivatalos kapcsolattartásra és a szakmai teljesítés igazolására:

Név: Fakan Zoltán

Tel: 62/545-644

e-mail: fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Szeged, 2013. 02. … 							Szeged, 2013. 02. …

……………………………….                                     …………………………

Megrendelő                                                                   Vállalkozó

Melléklet: Építési szerződés általános szerződési feltételei, amely fizikálisan nem kerül csatolásra