2013. február 20-án 10 órakor a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika magasföldszintjén kialakítandó oktató termeinek helyszíni bejárásakor felmerült kérdésekkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás.

1. A munkát két ütemben kérjük kivitelezni. Első ütem az összes szoba és a belső folyosó, 2. ütem a külső folyosó. A belső folyosóra (69 és 70-es helyiségek közös falának vonalában) és az 1-es előadó (65-ös helyiség) ajtajához, porvédő fal építése szükséges.

2. Az építési munkálatok 7 órától 16 óráig végezhetőek.

3. Napi háromszori takarítással (seprés, felmosás) kérünk kalkulálni a munkaterület folyosóján, ill. a bejárati ajtó előtti pihenőn, a munkálatokból adódó por megszűntetésére.

4. A parkolóban tud elhelyezni ideiglenes WC-ét a Kivitelező, kézmosási lehetőség a munkaterületen biztosított.

5. A parkoló felőli oldalajtó használata kizárólag szükség szerint, a munkaterület megközelítését a parkoló felöli ablakon kérjük megoldani.

Az 1-5 pontban szereplő tételeknél felmerülő többletköltségeket kérjük a kiadott költségvetés tételeinek áraiban szerepeltetni.