Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészt a

Szegedi Tudományegyetem

Székhelye: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Adószáma: 15329815-2-06

Képviseli: Dr. Fendler Judit kancellár

és Zsirosné Tácsi Ildikó pénzügyi ellenjegyző

mint Megrendelő

másrészről a

Székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Bankszámla száma:

Képviseli:

mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

# A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék részére kvantitatív adatelemző és kiértékelő szoftver kifejlesztését, online alkalmazásokkal a SZTE/2018/PSZ0____ számú nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában és a nyertes ajánlatban foglalt feltételekkel, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Pályázati forrás: EFOP-3.6.2-16-2017-00007, „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai” projekt.

# A szerződés időtartama:

Felek a szerződést 2018. szeptember 01-től 2020. június 30-ig, de legkésőbb az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 projekt fizikai befejezéséig tartó időszakra kötik.

# Elvégzendő feladatok, körülmények

  - SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék részére kvantitatív adatelemző és kiértékelő szoftver kifejlesztése, online alkalmazásokkal, az alábbiak szerint:

| Megnevezése | Szolgáltatás szakmai tartalma | Eredmény megnevezése | Teljesítési határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Szakasz: Portálfejlesztés, adatbázisépítés + az ehhez szükséges 6 havi szerver bérlet |  |  |  |
| 1. Virtuális szerver bérlet (fejlesztéshez kapcsolódóan) | Virtuális szerver (8 Core, 16 GB RAM, 200 GB Store) bérlete | A kutatási infrastruktúra telepítéséhez, futtatásához szükséges virtuális szerver bérlete | 2018.09.01-től számított 6. hónap vége |
| 2. Portál | Portálfejlesztés nyílt CMS alapon, sablon design témával, reszponzív (mobil- és tablet-kompatibilis) megjelenítéssel, disszeminációs oldalakkal, eseménynaptárral, partnerkereséssel és SEO-val. | 1.1 Disszeminációs oldalak (projektleírás, partnerek, közösség, elérhetőségek, módszertan, blog, letöltések, hírek, RSS stb.) 1.2 Eseménynaptár (konferenciák, előadások, workshop-ok, tréningek) 1.3 Partnerkeresés (kapcsolódó Horizon 2020 alprogramokhoz) 1.4 SEO |  |
| 3. OA+ORD repozitórium | A kutatás igényeit kielégítő Open Access és Open Research Data repozitórium/adatbázis fejlesztése és integrációja a Horizon2020 vonatkozó ajánlásainak megfelelő módon: http://libguides.ucd.ie/data/H2020 | 2.1 Szöveges kutatási adatok rögzítő felülete (kérdőívek felvitele) 2.2 Multimédia kutatási adatok feltöltési felülete (interjúk) 2.3 Kvantitatív kutatási adatok (Open Research Data) szabványos tárolása 2.4 Kutatási adatok exportja (SPSS feldolgozáshoz) 2.5 Open Access publikációk tárolása |  |
| 4. Discovery és adatvizualizáció | A nyers kutatási adatok és a kapcsolódó publikációk keresési, böngészési és adatvizualizációs szolgáltató komponenseinek fejlesztése | A nyers kutatási adatok (szöveges és multimédia) és a kapcsolódó publikációk keresési és böngészési felületei, adatvizualizációs komponensekkel kiegészítve (térképes, idővonalas stb.) |  |
| 5. Oktatás | Tananyagfejlesztés és oktatás a kutatási infrastruktúra használata, adminisztrációja témakörökben. | 5.1 A kutatási infrastruktúra használata tananyag fejlesztése 5.2 A kutatási infrastruktúra adminisztrációja tananyag fejlesztése 5.3 Oktatás az 5.1 tananyag alapján 40 fő számára, 3x4 órás személyes konzultációval, vizsgával. 5.4 Oktatás az 5.2 tananyag alapján 5 fő számára, 3x4 órás személyes konzultációval, vizsgával. |  |
| 2. Szakasz: Az elkészült portál és adatbázis üzemeltetése + a szükséges tárhely biztosítása |  |  |  |
| 6. Üzemeltetés | A kutatási infrastruktúra üzemeltetése | A teljes kutatási infrastruktúra üzemeltetése (garanciahosszabbítás, szoftvertámogatás és 24 órás felügyelet) | 2019.03.01-től 2020.06. 30-ig, de legkésőbb az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 projekt fizikai befejezéséig |
| 7. Virtuális szerver bérlet | Virtuális szerver (8 Core, 16 GB RAM, 200 GB Store) bérlete | A kutatási infrastruktúra telepítéséhez, futtatásához szükséges virtuális szerver bérlete. |  |

A vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg:

  - A Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit – amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek - írásban határozzák meg a kiírt nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával összhangban lévő Munkaleírások formájában.

  - A Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében – előre nem látható körülmény bizonyításáig – nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét.

  - Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

# Megrendelő - Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogai és kötelezettségei:

  - A Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult a Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására. A teljesítésigazolás kiállítására Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária szakmai vezető, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

  - A Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére.

  - A Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját érintő változásról.

  - A szolgáltatás menete során a Megrendelő biztosítja a szükséges vezetői döntések meghozatalát.

  - A Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére.

  - A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges részdöntések meg nem hozatalából eredő késedelem vagy egyéb kár Megrendelő felelőssége.

  - Ha a Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag a Vállalkozó akadályoztatva van a munka végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

  - A Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó és amennyiben releváns a vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben a Megrendelő elégedetlen a vállalkozó és/vagy az alvállalkozó(k) szakmai munkájával, a Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket Megrendelővel elkezdeni.

  - A Megrendelő megszervezi a Vállalkozó (engedélyhez, vagy egyéb szervezéshez kötött) munkavégzés helyszínére történő bejutás lehetőségét.

  - Megrendelő biztosítja a területet (adott esetben), valamint a szükséges műszaki dokumentációkat a Vállalkozónak átadja.

  - Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján.

  - Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

A vállalkozó jogai, kötelezettségei:

  - A Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával.

  - A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott időpontban a szolgáltatást megkezdeni és azt folyamatosan, illetve a szolgáltatáshoz előírt módon nyújtani.

  - A Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében a Vállalkozó minden információt, melynek titokban tartásához Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át a Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.

  - A Vállalkozó a szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít.

  - A Vállalkozó, a Megrendelő képviseletében a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el.

  - E szerződés keretében – tekintettel a szerződés átalánydíjas természetére – a Vállalkozó elvégzi mindazon munkákat is, amelyekkel ajánlata elkészítésekor, a helyszín és a dokumentáció műszaki tartalma ismeretében, kellő szakmai gondossága mellett számolhatott, az igényelt teljesítéshez szükséges.

  - A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható.

  - Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján szervezetük átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatja.

# A szerződő felek kapcsolattartása

- Szerződő Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására.

Megrendelő részéről kapcsolattartó:		Dr. Sándor Klára

e-mail: sandork@hung.u-szeged.hu

Telefon: +36 (62) 343-876

Vállalkozó részéről kapcsolattartó:

e-mail:

Telefon:

# Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés

  - A szolgáltatás ellenőrzése a megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan elvégzése. A teljesítés feltétele a 3.1. pontban meghatározott feladatok maradéktalan elvégzése. A Megrendelő részéről Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária szakmai vezető, vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául.

  - Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:

- Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt szolgáltatást a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 2 %-a. Két hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására.

- Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalási ár 25%-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

- Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatást a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel. A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses ellenérték 2 %-a, de maximum a vállalási díj 50 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.

  - A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban.

# Vállalkozási díj

  - A Vállalkozót a szerződés 3.1. pontjában részletesen leírt feladatok ellátása ellenértékeként a szerződés időtartamára, az alábbi vállalkozási díj illeti meg:

| Feladatok | Vállalkozási díj (nettó Ft) | ÁFA | Vállalkozási díj (bruttó Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Virtuális szerver bérlet fejlesztéshez kapcsolódóan |  |  |  |
| 2. Portál |  |  |  |
| 3. OA+ORD repozitórium |  |  |  |
| 4. Discovery és adatvizualizáció |  |  |  |
| 5. Oktatás |  |  |  |
| 6. Üzemeltetés |  |  |  |
| 7. Virtuális szerver bérlet üzemeltetéshez kapcsolódóan |  |  |  |
| Mindösszesen: |  |  |  |

  - Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő minden költséget. Megrendelő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

  - A vállalkozó tevékenységének pénzügyi elszámolása:

- 1. Szakasz: 1-5 feladatok:

- Vállalkozó a szerződéskötést követően az 1. feladat (Virtuális szerver bérlet a fejlesztéshez kapcsolódóan) költségéről díjbekérő benyújtására jogosult, majd az átutalást követően előleg számlát kell kiállítania, amelyen a teljesítés dátuma az a nap, amikor a számlájára a díjbekérő összege megérkezett.

- Vállalkozó teljesítésigazolást követően az 1-5. feladatok költségéről 1 db végszámla benyújtására jogosult 2019. február 28-án, amelyben elszámol az előleg összegével.

- 2. Szakasz: 6-7 feladatok:

- Vállalkozó az 1. szakasz lezárását követően, a 7. hónaptól kezdődően időszakos elszámolás keretében teljesítésigazolás után, kéthavonta, az adott időszakot követő napon 1-1 db azonos összegű számla benyújtására jogosult.

# Fizetési feltételek

  - Megrendelő a díjbekérőt előre, a szerződéskötést követően, a végszámlát a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, az 1. szakasz lezárását követően a 7. hónaptól kezdődően időszakos elszámolás keretében, kéthavonta benyújtott számlákat a számlák kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel a Vállalkozó _______________________________ számú számlájára, átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a számlához csatolni köteles a teljesítési igazolását.

A fizetési határidő a Ptk-ban rögzített, a felek megállapodásán alapuló eltérés a főszabálytól. A Vállalkozó ajánlata benyújtásával az eltérést elfogadta.

A számlákon kérjük feltüntetni az aláírt és Vállalkozó részére megküldött 1 példány eredeti szerződés 1. oldalának a tetején feltüntetett EOS azonosítószámot és az alján található kötelezettségvállalási számot!

  - Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

  - A vállalkozási díj ellenében a Vállalkozó teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására, beleértve ebbe azokat a tételeket is, amelyek az Ajánlattételi felhívásban nem kerültek előírásra, de a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan megvalósításához.

# A Szerződés módosítása és felmondása

  - Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.

  - A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. A szerződést rendes felmondással nem lehet megszüntetni.

  - Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

    - A Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat;

    - A Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb megoldást biztosítana. A megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást választja;

    - A Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni;

    - A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi;

    - Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;

    - Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét;

    - Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

  - A Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján elszámolnak.

# Titoktartási kötelezettség

  - A Vállalkozó tudomására hozott vagy jutott minden Megrendelői forrásból származó információ és adat Megrendelő üzleti titkát képezi, ennek megőrzésére teljes anyagi kártérítési felelősséggel tartozik.

  - A Vállalkozó jelen szerződés keretében történt eljárás során állam- és szolgálati titok birtokába nem kerülhet.

11. Együttműködés

11.1 Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

# 12. Vis major

12.1. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

12.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Szállító vagy Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

12.3. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

13. Választott bíróság, alkalmazott jog

13.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

13.2. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Szeged, 2018. __________________

Dr. Fendler Judit	Zsirosné Tácsi Ildikó

kancellár	pénzügyi ellenjegyző	ügyvezető

Szegedi Tudományegyetem	Szegedi Tudományegyetem

Megrendelő	Megrendelő	Vállalkozó

Csincsák Krisztián	Ferenczi Judit Janka

kötelezettségvállaló	projektmenedzser

EFOP-3.6.2-16-2017-00007	EFOP-3.6.2-16-2017-00007

Kutsán Ágnes

projekt pénzügyi ellenjegyző

EFOP-3.6.2-16-2017-00007