SZTE SZAKK I. sz. Rendelő 1. emeleti padlásterében kialakítandó öltözőblokk tejeskörű kiviteli tervek készítése

- A munka leírása:

- fűtés: meglévő rendszerről radiátoros fűtés legyen

- használati melegvíz: meglévő rendszerről

- hűtés: split klíma

- szellőzés: a helyiségek természetes szellőzésűek meglévő esetleg új tetőtéri ablak beépítésével a WC, zuhanyzó gépi szellőztetésű, kürtőn keresztül kell kivezetni tető fölé

- elektromos: kábelezés, új lámpatestek, dugaljak tervezése, kiépítése

- falak: 2 rtg. gipszkarton falak

- álmennyezet: gipszkartonból

- hőszigetelés: 10-12 cm ásványgyapot hőszigetelés

- A tervezésre kijelölt hely (1. sz. melléklet):

6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.

- A tervezés során az alábbi helyiségigényeket kell figyelembe venni:

| Minimum helyiséglista |  |
| --- | --- |
| Megnevezés (új helyiségek) | Tétel |
| férfi öltöző | 1 db |
| férfi zuhanyzó | 1 db |
| férfi WC előtérrel | 1 db |
| női öltöző | 1 db |
| női zuhanyzó | 1 db |
| női WC előtérrel | 1 db |
| folyosó | 1 db |

- A tervezés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok:

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

- Szeged Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata („SzÉSz”)

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

- a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

- Az ajánlatnak minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, belsőépítészet, statika, gépészet, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés és egyéb rendszerek), tűzvédelem

- A kiviteli terveknek tartalmaznia kell a helyiségek bútor terveit, bútorkonszignációval.

- A tervezés során a tervezőnek kötelessége ha szükséges a hatóságokkal történő egyeztetés és az esetlegesen szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, mely kapcsolódó költségeket az ajánlatnak tartalmaznia kell.

- A tervezés során a tervezett légtechnikai rendszerek ki kell, hogy elégítsék az „MSZ-03-190-87 Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátása” szabvány minimális követelményértékeit.

- A tervezőnek egyeztetési kötelessége van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

- Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

- A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

- Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Műszaki Üzemeltetési Részleggel

- Tervszállítás, a kivitelezési dokumentáció példányszáma és annak - elektronikus formában is történő átadási kötelezettsége:

- Munkaközi tervanyag: 1 pld. digitális adathordozón (.pdf és .dwg formátumban).

- A kiviteli tervdokumentációk leadása, tervanyag: 2 pld. lefűzött papír és 1 pld. digitális adathordozón (pendrive) (.pdf és .dwg formátumban).

A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

- A kiviteli terveknek tartalmaznia kell árazott illetve árazatlan költségvetést.

- A kiviteli tervek teljesítésének határideje az első tervezésindító munkamegbeszéléstől számított 60 nap.

- A Megrendelő kéri az ajánlati árat a 2. sz. melléklet szerinti excel táblázatban megadni, és .pdf és excel formátumban megküldeni. A Megrendelő továbbá kéri az Ajánlatadót, hogy .pdf formátumú ajánlatát aláírva és lepecsételve küldje meg.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A helyszíni bejárás nem kötelező, de ajánlott és arra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 97.

Időpont: 2024. augusztus 22. (csütörtök) 10 óra

Kontaktszemély: Nagy Gábor (Tel/Mobil: 06 30 873 9402)

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.