2. számú melléklet – Tervezési munkafeladatok

Régió Patika átalakításához, bővítéséhez szükséges teljeskörű kiviteli tervek elkészítése

- A munka tárgya:

Az 1 sz. Szakorvosi rendelő földszintjén a meglévő Régió patika átalakítása, bővítése és az ehhez kapcsolódó helyiségek kialakításához szükséges teljes körű kiviteli tervek készítése.

Az átalakítás a földszinten 2 db raktárhelyiség megszüntetését, bútorok áthelyezését, gipszkarton válaszfalak bontását-építését, burkolat és álmennyezet javítását, erősáram, gyengeáram szerelvények bontását-építését érinti.

Az átalakítás, bővítés a pincében 1 db válaszfal bontást, padlóburkolat bontást-építést (az épület teljes hosszában kb 1,6 m szélességben mélyítésre kerül kb 40 cm-rel), kb. 45/45 cm födémáttörést érint.

- A tervezésre kijelölt hely (1.1. sz melléklet, 1.2. sz melléklet):

6722 Szeged, Tisza L. krt. 97. sz  (HRSZ:1150/1)

- A tervezés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok:

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

- az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

- az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

- Szeged Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata („SzÉSz”)

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

- a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

- Az ajánlatnak minden érintett szakágra kiterjedőnek kell lennie. Ezen belül: építészet, belsőépítészet, statika, gépészet, erős áram, gyenge áram (informatika, hő- és füstérzékelés és egyéb rendszerek), tűzvédelem.

- A kiviteli terveknek tartalmaznia kell a helyiségek bútor terveit, bútorkonszignációval.

- A tervezés során a tervezőnek kötelessége ha szükséges a hatóságokkal történő egyeztetés és az esetlegesen szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása, mely kapcsolódó költségeket az ajánlatnak tartalmaznia kell.

- A tervezés során a tervezett légtechnikai rendszerek ki kell, hogy elégítsék az „MSZ-03-190-87 Egészségügyi Intézmények Mesterséges Levegőellátása” szabvány minimális követelményértékeit.

- A tervezőnek egyeztetési kötelessége van szükség esetén szakhatósággal és az Egyetem szakterületi képviseleteivel:

- Az informatikai és telekommunikációs rendszerek illeszthetőségét az Üzemeltetési és Rendszertámogatási Irodával,

- A biztonsági rendszerek illeszthetőségét és sugárvédelmi kérdéseket a Védelmi Irodával,

- Az üzemelési feltételeket és épületgépészeti rendszerek illeszthetőségét a Műszaki Üzemeltetési Részleggel

- Tervszállítás, a kivitelezési dokumentáció példányszáma és annak - elektronikus formában is történő átadási kötelezettsége:

- Munkaközi tervanyag: 1 pld. digitális adathordozón (.pdf és .dwg formátumban).

- A kiviteli tervdokumentációk leadása, tervanyag: 2 pld. lefűzött papír és 1 pld. digitális adathordozón (pendrive) (.pdf és .dwg formátumban).

A tervszállítás csak a Megrendelő képviselője általi írásos terv elfogadás után történhet meg.

- A kiviteli tervdokumentáció a jelenlegi hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy elkészítésre kerüljön.

- A kiviteli terveknek tartalmaznia kell árazott illetve árazatlan költségvetést.

- A kiviteli tervek teljesítésének határideje az első tervezésindító munkamegbeszéléstől számított 60 naptári nap.

- A Megrendelő kéri az ajánlati árat a 2. sz. melléklet szerinti excel táblázatban megadni, és pdf és excel formátumban megküldeni. A Megrendelő továbbá kéri az Ajánlatadót, hogy pdf formátumú ajánlatát aláírva és lepecsételve küldje meg.