Vállalkozói kérdésekre adott válaszok

- Van-e feladata a műszaki ellenőrnek az átadást követő jótállási időszakban?

A sikeres műszaki-átadást követő jótállási időszakban a műszaki ellenőrnek már nincs feladata. Arra vonatkozóan nem kell ajánlatot adni.

- A 14 hónap átfutási idő a műszaki átadás-átvételi eljárással záródik? A használatba vételi eljárások időtartama ezen felül értendő?

Igen,  14 hónap átfutási idő a műszaki átadás-átvételi eljárással záródik. Igen, az utas forgalomba helyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások időtartama ezen felül értendő.

- Van-e feladata a műszaki ellenőrnek a használatbavételi, forgalomba helyezési eljárások kapcsán?

Igényt tartunk a műszaki ellenőr részvételére az engedélyezési eljárások folyamán az esetlegesen felmerülő műszaki kérdések tisztázásánál.

- A statikai feladatokon túl szükséges-e építész műszaki ellenőr bevonása a teljesítés során?

Építész műszaki ellenőr bevonása nem szükséges, a mélyépítéshez szükséges statikai feladatok műszaki ellenőrzése az ajánlattétel tárgya.

- A műszaki ellenőr végszámlájához a megrendelő a teljesítési igazolást a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor adja ki vagy a használatba vételi engedély kiadását követően?

A megrendelő a teljesítési igazolást a szükséges engedélyek kiadását követően fogja kiállítani.