A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya:

„Az SZTE Biológiai épület (Szeged, Középfasor 52., hrsz.:1732) új szárny tetőszigetelés javításához szakvélemény készítése és a szakvélemény alapján kiviteli terv készítése a helyreállítás tervezésére, költségvetés készítése”

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Tervező részére elektronikus úton történő megküldésétől

Befejezési határidő:

Szakvélemény és kiviteli terv határideje:	40 munkanap

Kiviteli terv megrendelői véleményezése:	  5 munkanap

Kiviteli terv szeződésszerű dokumentálása:	  5 munkanap

Tervezői teljesítési határideje:	50 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az épület zárószinti helyiségeiben 8 helyen beázás illetve nedvesedés nyomai láthatók a mennyezeten. A beázás megszüntetéséhez szakértői vélemény készítése szükséges, a szakértői vélemény alapján az SZTE Biológiai épület (Szeged, Középfasor 52., hrsz.: 1732) alatti új szárnyánál el kell készíteni a tetőszigetelés javításának kiviteli tervét.

A kiviteli terveket az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § szerint kell elkészíteni. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait, a kiviteli tervet ez alapján kell elkészíteni.

A tervek átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Kiviteli terv: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. dwg file DVD adathordozón

Szöveges tervanyag: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word file DVD adathordozón

Árazott és árazatlan költségvetés: 3 pld. papír + 1 pld. pdf és 1 pld. word excell file DVD adathordozón

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Közép fasor 52.

Időpont: 2021. június 25. (péntek), 10:00 óra

Kontaktszemély: Kiss Ágoston; kiss.agoston.jozsef@szte.hu; +36 30/174-6976

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

- az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő felsőfokú végzettségű É jelű korlátlan építész tervezővel,

A szakember meglétére vonatkozó nyilatkozatot (szándéknyilatkozat), kamarai

jogosultságot igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.