Vállalkozási Szerződés

Iktatószám: II-214-012-199-2/2023

amely létrejött egyrészt a

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviseli: Prof. Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár

Adószám: 19308650-2-06

KSH statisztikai számjel: 19308650 8542 563 06

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

……………………… (székhely: ………………………………..)

Képviseli: ……………………….

Cégjegyzékszám: ……………….

Adószám: ……………………….

Bankszámlaszám: ………. Bank ……………………………………

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:

# A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az „SZTE Energetikai Innovációs Állomás gázellátó rendszerének megtervezése, kivitelezése és telepítése” (SZTE/2023/PM………) tárgyú tevékenységet.

A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát az SZTE/2023/PM……… eljárási számú nyílt versenyeztetési eljárás tartalmazza, a hozzá kapcsolódó műszaki leírás, árazatlan költségvetés, esetleges engedélyek, hatósági előírások és a Vállalkozó árajánlata foglalják magukban.

# A szerződés időtartama

Munkálatok kezdete: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás napja

Teljesítési határidők:

- a szén-dioxid ellátó rendszerre vonatkozóan a munkaterület dokumentált átadásától számított 150 naptári nap

- a nitrogénes rendszerekre vonatkozóan a munkaterület dokumentált átadásától számított  90 naptári nap

# Elvégzendő feladatok, körülmények

  - Vállalkozó feladata: SZTE Energetikai Innovációs Állomás gázellátó rendszerének megtervezése, kivitelezése és telepítése.

Vállalkozó feladatait a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak valamint a tételes árajánlata alapján köteles teljesíteni.

Teljesítési helyszín: SZTE Science Park, 6728 Szeged, Budapesti út 9. (Hrsz: 01392/27)

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladékkezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

  - Általános előírások:

A Vállalkozónak a munka ütemezését a Megrendelővel előzetesen egyeztetni kell.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A kivitelezést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell végezni.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).

Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

Vállalkozónak a kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

  - A Vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg:

A Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek — írásban határozzák meg a kiírt nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával összhangban lévő Munkaleírások formájában.

A Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem látható körülmény bizonyításáig — nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét.

Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

# Megrendelő és a Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogai és kötelezettségei:

  - A Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére.

  - A Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult a Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására.

  - A Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját érintő változásról.

  - A szerződés teljesítése során a Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát.

  - A Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére.

  - A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő késedelem vagy egyéb kár a Megrendelő felelőssége.

  - Ha a Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag a Vállalkozó akadályoztatva van a munka végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt a Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

  - A Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben a Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, a Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel elkezdeni.

  - A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján.

  - Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

A Vállalkozó jogai, kötelezettségei:

  - A Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával.

  - A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott időpontban a Megrendelővel történt egyeztetést követően a teljesítést megkezdeni és azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani. A Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében a Vállalkozó minden információt, melynek titokban tartásához a Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át a Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.

  - A Vállalkozó a szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít.

  - A Vállalkozó, a Megrendelő képviseletében a Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el.

  - A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható.

  - Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

# A szerződő felek kapcsolattartása

Szerződő Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására.

Megrendelő helyszíni képviselői:

Név: Dr. Bencsik Gábor, tudományos munkatárs

Tel: 62/343581, e-mail: bencsikg@chem.u-szeged.hu

Név: Erdei-Szűcs Petra szakmai kapcsolattartó

Tel: 62/543-515, e-mail: szucs.petra@szte.hu

Megrendelő műszaki képviselője:

Név: Csányi Máté műszaki felelős

Tel: +36 30/146-4373

E-mail: csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu

A műszaki felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen szerződésben megadott műszaki ellenőr, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes műszaki ellenőr nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő műszaki ellenőr személyében történő változás nem von maga után szerződésmódosítási kötelezettséget.

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név: ………………...

Tel: …………………

E-mail: ……………..

# Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés

  - A szolgáltatás ellenőrzése a Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan elvégzése.

Szakmai oldalról az alábbiakban megadott vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául: Darvas Imre irodavezető (SZTE MI MBI)

Megrendelő részéről teljesítésigazoló: Dr. Janáky Csaba egyetemi docens (SZTE IKIKK).

  - Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:

- Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt kivitelezést a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.

- Vállalkozó amennyiben a szerződés szerinti kivitelezést a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

- A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.

- A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.

- Ha a teljesítés akár a Megrendelő rendkívüli felmondása, akár a Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén a Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a szerződés felmondására.

- A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

# Vállalkozási díj:

  - A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés szerinti munka elvégzését a szerződés alapdokumentumaiban meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti az alábbi Vállalkozói díjért:

................................ ,-Ft+ ÁFA, azaz ......................................................................... Ft + ÁFA

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

  - A Vállalkozó 1 db 100 %-os végszámla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált egyösszegű átalányár, minden a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a műszaki tartalomnak megfelelő munka költségét magába foglalja. A Vállalkozónak a leírt műszaki tartalomban elvárt kivitelezést kell megvalósítani. Vállalkozó a kiadott dokumentációt szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrizte, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe vette, egyeztette, helybenhagyta.

  - A vállalkozói díj fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, a megvalósításhoz és a teljes körű átadáshoz szükséges egyéb költségeket is. A Vállalkozónak kell fizetnie minden adót, illetéket és díjat, amelyet a Szerződés szerint köteles fizetni és a Vállalkozói díj nem módosítható egyik ilyen költség miatt sem.

  - A Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt mű rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. A Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat. A számla benyújtására abban az esetben jogosult, ha azt az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárásáról szóló jegyzőkönyv lezárását követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kíséretében teszi meg.

  - A Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki. Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek (SZTE Műszaki Igazgatóság részére, 6723 Szeged Római krt. 21. II. em.), vagy személyesen leadja Megrendelőnél a SZTE Műszaki Igazgatóságon. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;

a)	székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám)

b)	jelen Szerződés EOS és KV száma

c)	eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító)

A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.

# Fizetési feltételek

  - A Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után) a Vállalkozó ................-nél vezetett ..............................................  számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. A Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást.

Témaszám: 0P704 6200

Pályázati forrás: ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ azonosítószámú projekt

Projekt címe, megnevezése: Szintetikus üzemanyagok előállítása és validálása nagyvállalati és egyetemi együttműködésbe

  - A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység, és nincs egyéb hatóság felé történő bejelentési ill. engedélyeztetési kötelme sem. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.

A számlán kérjük feltüntetni a szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!

  - Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

  - Megrendelő előleget nem fizet.

# A Szerződés módosítása és felmondása

  - Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.

  - Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

- A Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat.

- A Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb megoldást biztosítana. A megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást választja.

- A Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni.

- A Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi.

- Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

- Bármelyik fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét.

- Ha a Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy a Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

  - A Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján elszámolnak.

# Szavatosság, jótállás: 12 hónap

A Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra 12 hónap időtartamra teljes körű jótállást vállal. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, a jótállási időt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül — a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó — a hibák kijavítását 10 munkanapon belül megkezdi műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.

Alkatrészcserével járó javítási tevékenység kapcsán a Vállalkozó az alkatrészre vonatkozó gyártói garanciát vállalja. A garancia ideje alatt történő olyan meghibásodások esetére, melyek rendeltetésszerű használat mellett keletkeznek, a Vállalkozó díjmentes cseregaranciát vállal.

# Együttműködés

Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

# Vis major

12.1.	A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

12.2.	Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza a Vállalkozó vagy a Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

  - A vis major által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

- Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések:

13.1.	Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit.

13.2.		Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

# Választott bíróság, alkalmazott jog

  - A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. A felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

  - A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban.

  - Szerződő Felek elfogadják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

  - A jelen szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés a mindkét fél által történt aláírást követően lép hatályba.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás

2. számú melléklet: Alaprajz és látványtervek (Felek között elektronikus úton került átadásra)

3. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata

Vállalkozó részéről:

……………..……………….……

…………………………..

…………………………

…………………….

………., ………………….

Megrendelő részéről:

| ………………………………. | ………………………………. |
| --- | --- |
| Prof. Dr. Rovó László SZTE rektor kötelezettségvállaló | Dr. Fendler Judit SZTE kancellár kötelezettségvállaló |
| ………………………………. | ………………………………. |
| Tácsi Ildikó SZTE gazdasági főigazgató pénzügyi ellenjegyző | Dr. Nagy Paulina jogi ellenjegyző |

| ………………………………. | ………………………………. |
| --- | --- |
| Fekete Klára projektmenedzser ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ projekt (0P704 6200) | Ács-Sándor Tímea pénzügyi vezető ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ projekt (0P704 6200) |

| ………………………………. | ………………………………. |
| --- | --- |
| Gémes Beáta projekt pénzügyi ellenjegyző ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ projekt (0P704 6200) | Csincsák Krisztián projektmenedzsment igazgató ÉZFF/956/2022-ITM_SZERZ projekt (0P704 6200) |

Szeged, …………………..

1. számú melléklet

Az SZTE Energetikai Innovációs Állomás gázellátó rendszerének megtervezése, kivitelezése és telepítése.

A szolgáltatás részét képező gázrendszer három nagyobb részegységből áll:

1. Szén-dioxid ellátó rendszer

Feladat

Az SZTE kísérleti víz, illetve CO2 elektrolizáló technológiát tartalmazó üzemben az alapanyag CO2 gázellátás biztosítása folyékony CO2 palackkötegekről.

Méretezés

- CO2 gáz mennyisége: min. 10 Nl/min; max. 300 Nl/min

- Üzemi nyomás: 0 – 10 barg

- A gázellátó rendszerből kilépő CO2 gáz hőmérséklete: 20 – 25°C

A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell az összes szükséges technológiai egységet egy palackköteg váltásra is képes CO2 gázellátó rendszer felépítéséhez, melyek a következők (vagy ezekkel egyenértékűek):

- 2 db merülőcsöves palackköteg, rozsdamentes acél flexibilis tömlővel

- lefejtő –gömbcsapok, manométerek, pneumatikusan vezérelt mágnesszelepek (működtető gáz a telepített műszerlevegő palackból),

- biztonsági szelep (80 bar), elektromos fűtő vezérléssel a CO2 elpárologtatása, illetve fűtése céljából (4,5 kW)

- reduktor 200/16 bar, biztonsági szelep (16 barg), gömbcsap, mágnesszelep (NC)

- rozsdamentes tartóállvány

- műszaki dokumentáció

Csővezetéki dimenzió és anyag használati elvárás:

cső méret és anyag: varratnélküli SS

Ø10x1 cső dupla vágógyűrűs csatlakozással, elfogadható még a varratnélküli SS OD 1/2" cső dupla vágógyűrűs csatlakozással is.

Preferált anyagminőség 316L.

Távolság kevesebb, mint 12 méter.

Megjegyzés: A két palackköteg közötti váltást és a mágnesszelep (NC) nyitását/zárását a Megrendelő (SZTE) vezérlő egysége végzi a tömegáram-mérő digitális jele alapján.

2. Nitrogén lefejtő

Feladat

Az SZTE kísérleti víz, illetve CO2 elektrolizáló technológiát tartalmazó üzemben a N2 ellátás biztosítása cső-, illetve tartályöblítés céljából.

A N2 lefejtővel szemben támasztott műszaki követelmények:

- két-palackos lefejtő, félautomata váltással

- a palackváltás tényéről a központi vezérlő felé elektronikus jel továbbítása

- reduktor 200/16 bar, biztonsági szelep (16 barg)

- Varratnélküli SS Ø15x1 csövezés duplavágógyűrűs csatlakozókkal

3. Műszergáz ellátás

Feladat

Az SZTE kísérleti víz, illetve CO2 elektrolizáló technológiát tartalmazó üzemben a műszergáz (sűrített levegő vagy nitrogén) ellátás biztosítása.

A műszergáz ellátó szemben támasztott műszaki követelmények:

- két-palackos lefejtő, félautomata váltással

- a palackváltás tényéről a központi vezérlő felé elektronikus jel (4-20 m) továbbítása

- reduktor manométerekkel (palack nyomás csökkentése 5 barg kimenő nyomásra)

- a fenti elemek összekötéséhez szükséges elemek

- Varratnélküli SS Ø15x1 csövezés duplavágógyűrűs csatlakozókkal