Tárgy: SZTE Nyugati Telephely B és E épület automatikus tűzjelző rendszerének kiépítése

Teljesítés határideje a munkaterület dokumentált átadását követő 90 naptári napon belül, mely idő alatt az egyes munkaterületek szakaszosan kerülnek átadásra a Vállalkozó részére!

Teljesítés helyszíne: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 57.

HRSZ.: 25542 – B épület

HRSZ.: 25542 – E épület

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 57.

Időpont: 2024. szeptember 9. (hétfő) 9 óra

Kontaktszemély: Kergyó Zoltán, Tel.: +36 30/161-5211; E-mail: kergyo.zoltan@szte.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.