Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE Béke Kollégium mellékhelyiségek tisztasági festése, ajtók mázolása.

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: A munkaterület átadástól számított 30 munkanap

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak ütemezve lehet dolgozni, kollégiummal egyeztetve, mert hallgatók  lakják.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Béke Kollégium mellékhelyiségek tisztasági festése, ajtók mázolása.

Helyszín: 6722 Szeged, Béke utca 11-13.

Igény rövid szakmai leírása: kb. 1120 m2 festés, 152 m2 mázolás

Diszperzit vagy mész festés falfelületen:

- Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

- Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

- Helyiség festés utáni finomtakarítása.

Ajtók mázolása

- Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, lemaratással, felület beeresztése lenolajjal, simító tapaszolás.

- A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosításuk szükséges.

Kérjük ajánlati árukat a mellékelt felolvasólapon is szíveskedjenek megadni!

Kérjük, hogy ajánlatuk részeként a kitöltött és cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot is csatolják!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: SZTE Béke Kollégium (6722 Szeged, Béke utca 11-13.) porta

Időpont: 2020. október 21. (szerda), 9:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Milihovszki Karolina (Tel/Mobil: +36-30/174-6979)

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Alkalmassági követelmények/ ajánlati feltételek:

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

- az alábbi szakemberekkel:

- legalább 2 fő festő

A szakemberek meglétére vonatkozó nyilatkozatot (pl. szándéknyilatkozat), iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár:	…………...,-Ft

ÁFA: (27%)	…………...,-Ft

Bruttó szerződéses ár:	…………..,,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%):	…………..,,-Ft

ÁFA (27%):	…………..,,-Ft

Bruttó tartalékkeret:	…………..,,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó összesen ár:	………....,-Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.