Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE Mezőgazdasági Kar (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) V. épületének tetőterében folyadékhűtő telepítése.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Mezőgazdasági Kar (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) V. épület tetőtéri helységekben fancoil fűtés lett kialakítva. A meglévő fancoilok cseréjével, folyadékhűtő elhelyezéssel 4 csöves fancoil fűtési-hűtési rendszert kell kivitelezni a mellékelt árazatlan költségvetés alapján.

A beszerzés részletes ismertetése:

A Mezőgazdasági Kar V. épületének tetőtere 2003-ban került beépítésre. A munkálatok során tervezésre, és részben kivitelezésre került a szinten található helységek (5 db oktatói iroda és 1 db 50 férőhelyes tanterem) fűtési-hűtési rendszere, azonban a kivitelezés során a hűtési rendszer nem került befejezésre. Az alábbi munkálatokra lesz szükség:

- Meglévő rendszer nyomáspróbája, 2 db tágulási tartály lezárása.

- Folyadéhűtő telepítése az udvarba 54 kW hűtési teljesítménnyel

- Meglévő hűtési rendszer átalakítása, hidraulikus váltó beépítése

- 10 db fancoil cseréje Galetti Estro 1.2 F9 álló parapet 4-6 kW 4 csöves kivitel, EVO Board szabályozóval

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő gépész szerelő

- 1 fő villanyszerelő

A pályázathoz kérjük csatolni a szakemberek által aláírt nyilatkozatot, amely szerint rendelkeznek legalább egy év gyakorlati idővel.

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

Pályázat beadását megelőzően helyszíni bejáráson lehet opcionálisan részt venni az alábbiak szerint.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. Találkozó: Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. épület előtt

Időpont: 2022. január 28. (péntek), 10:30 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Csányi Máté, Tel.: +36-30/146-4373

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár:	,-Ft

ÁFA: (27%)	,-Ft

Bruttó szerződéses ár:	,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%):	,-Ft

ÁFA: (27%)	,-Ft

Bruttó tartalékkeret:	,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó szerződéses ár:	,-Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.