A beszerzés tárgya:

„SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.) „A” épületrész földszintjén 4 db szemináriumi terem burkolat cseréje Grabo Plankit LVT burkolattal”

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás napja

Befejezési határidő:

Teljesítés határideje:	a munkaterület dokumentált átadásától számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.) „A” épületrész földszintjén 4 db szemináriumi terem burkolat cseréje Grabo Plankit LVT burkolattal.

Általános előírások:

A kivitelezés ideje alatt, az érintett folyosók burkolatainak bevédése, rendszeres, napi szinten történő tisztántartása a kivitelezés része. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania. A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetnie.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Tekintettel az épület zavartalan működésére, a munka ütemezését előzetes egyeztetni kell.

A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező a kiírásban szereplő anyagok építhetőek be. LVT burkolat típusa GRABO PLANKIT.

feladatok leírása:

- Meglévő linóleum burkolat bontása, törmelék elszállítása, aljzat csiszolása takarítása.

- Aljzatok kiegyenlítése

- Felújítandó földszinti termek méretei:

1-es terem 32,68 m2 (GRABO PLANKIT LVT Tyrel 1834-es kódszámú)

2-es terem 44,20 m2 (GRABO PLANKIT LVT Tyrel 1834-es kódszámú)

3-as terem 44,21 m2 (GRABO PLANKIT LVT Frey 1833-as kódszámú)

4-es terem 32,68 m2 (GRABO PLANKIT LVT Tyrel 1834-es kódszámú)

Mind a négy terem lábazat szegély kialakítása, illetve a süllyesztett padlódobozok tetejének burkolása GRABO PLANKIT LVT Frey 1833-as kódszámú anyagból történik.

Az előzetes helyszíni bejáráson való részvétel az érvényes ajánlatadás feltétele.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Időpont: 2022. február 4. (péntek), 10:00 óra

Helyszín: 6722 Szeged, Ady tér 10. (főbejárat)

Kontaktszemély: Tímár László; +36 30/773-3404; timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)

Kivitelezői nyilatkozat

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5 %): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények:

- az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.