A beszerzés tárgya: „SZTE Móra Ferenc Szakkollégium helyiségeinek tisztasági festése”

Munka indítása: munkaterület dokumentált átadásakor

Befejezési határidő:

Kivitelezés várható kezdési ideje: 	2021. május

Teljesítés határideje:			45 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium épülete (6726 Szeged, Közép fasor 31-33.) alábbi helyiségeinek tisztasági festését kérjük elvégezni az alábbiak szerint.

Az 5. emelet következő helyiségei (alaprajz szerinti számozás):

1, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 17, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21 szobák

27-37, 39-42 vizes helyiségek

Az 1. és 2. emeleti vizesblokkok

Az 1., 2. és 3. emeleti konyhák

A munka magába foglalja a mélyalapozást (vakolt felületeken), festést minimum két rétegben (vizes diszperziós festék), a kisebb vakolathibák javítását, levelesen felváló festék lekaparását (teljes felület ~15%-a), lekapart felületek glettelését, erősítő szalagozást (gipszkarton falak illeszései), valamint a szükséges takarást, fóliázást. Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

A festendő felületek nagysága: kb. 1200m2.

Konyhai olajlábazatok: 45m2

A helyiségek színei a Megrendelővel egyeztetendők! (Vizesblokkok fehér, a szobák és konyhák halvány pasztell színekre festendők.)

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a műszaki leírásban nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői nyilatkozat.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: Szeged, Közép fasor 31-33., az épület főbejárata előtt

Időpontja: 2021. április 20. (kedd), 10:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Kovács Attila kollégiumi igazgató, Tel.: 06-30/758-2988

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A Megrendelő előteljesítést elfogad.