Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (6725 Szeged, Semmelweis u.5.) Teleki Blanka Kollégium 4 mosási lehetőség kiépítése (víz, villany)

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (6725 Szeged, Semmelweis u.5.) szám alatti Teleki Blanka Kollégium 4 mosási lehetőség kiépítése víz és villany bekötéssel.

A beszerzés részletes ismertetése:

A feladat keretében kollégium részére 4 mosási lehetőséget kell kiépíteni teljes körűen.

Építész szakág:

A beépítendő mosógépek nem férnek be a meglévő ajtón. Fal bontással, helyreállítással kell számolni.

Gépész szakág:

Minden mosógép számára 1-1 db HL405 mosógép szifont víz csatlakozási lehetőséggel kell kialakítani.

Elektromos szakág:

- Mosógépeknek külön 3f áramkör kiépítése kiskábellel (MBCu) meglévő folyosó elosztókból falon kívül műanyag csatornába.

- Falon kívüli kiselosztó felszerelése FI-relével, kismegszakítókkal, főkapcsolóval, és al-mérő helyének kialakításával, elosztó áramköri feliratozással.

- egyvonalas kapcsolási rajz készítése elosztói áramkörökről

- Csatlakozási pont kialakítása mosógép számára

- Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek 2 példányban:

- beüzemelési jegyzőkönyv

- garanciapapírok

- beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek (magyar nyelvű)

- bontási hulladék nyilvántartó lap, hulladék kezelő átvételi nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Alkalmassági feltételek, melyek igazoló dokumentumait kérjük a pályázati anyaghoz csatolni:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

- 1 fő gépész szerelő

- 1 fő villanyszerelő

A szakembereknek legalább 1 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Második körös helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Semmelweis u. 5., találkozó a Kollégium előtt

Időpont: 2022. április 5. (kedd), 14:00 óra

Kontaktszemély: Csányi Máté, Tel.: +36-30/197-0521

Amennyiben az első, március 30-án, szerdán 14:00 órakor tartott helyszíni bejáráson már részt vett, és ezt aláírásával igazolta, nem szükséges újra megjelennie.

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

- az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése

- elvárt jótállás 36 hónap

- az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.