A Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Teleki Blanka Kollégium festési munkái”

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő munkaterület átadásakor

Befejezési határidő: Munkaterület átadástól számított 45 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Teleki Blanka Kollégium épülete (Szeged, Semmelweis u. 5.) alábbi helyiségeinek fal- és mennyezetfestési munkáit kérjük elvégezni:

6 épületszinten vizesblokkok és folyosók (mf-i folyosón oldalfali vezetősáv képzéssel)

2 képcsőház (a Déli kis lépcsőház nem!)

2 társalgó, kondi- és zongora terem, öltöző

107 A, B és 108 A, B lakószobák és előszobák (beépített szekrények belseje is)

Az érintett helyiségeket fehér színre kell festeni (diszperziós festék, pl. Héra). Kérjük, az árkalkulációnál vegyék figyelembe, hogy egyes helyiségek falfelületei jelenleg színezettek!

A Kollégium részben lakott, így a munkák ütemezését a Kivitelezőnek az Igénylővel egyeztetnie kell!

A munkák kezdésének tervezett időpontja: 2021. április

Mennyiségek:

Vakolatjavítások: ~5m2

Fal és mennyezet festések: ~4.400m2

A mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők!

Árképzésnél a fal és mennyezetfestési munkának tartalmaznia kell a mélyalapozást, festést minimum két rétegben, a mennyezeti, illetve kisebb oldalfali vakolathibák javítását, levelesen felváló festék lekaparását, lekapart felületek glettelését, erősítő szalagozást, valamint a szükséges takarást, fóliázást.

A végzendő munkák mennyisége az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával ellenőrizhető, felmérhető.

Amennyiben szükségesek egyéb kiegészítő munkák, az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával szintén felmérhetők.

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a műszaki leírásban nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. (A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai.

Kivitelezői nyilatkozat.

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalkozó 100%-os teljesítéskor 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: Szeged, Semmelweis u. 5., a Kollégium portáján

Időpontja: 2021. március 11. (csütörtök), 10:00 óra

A helyszíni bejáráson való részt vétel kötelező! Ajánlatot kizárólag a bejáráson megjelentektől fogadunk el.

Kapcsolattartó: Zsigmond Edit gondnok, tel.: 62/544-785

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk (ennek igazolását, kérjük, hogy csatolja ajánlatához!)

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A Megrendelő előteljesítést elfogad.