MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.) épület északi homlokzat árnyékoló elemeinek javítása

Teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 90 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.) épület északi oldali homlokzatán üzemelő árnyékoló rendszer elemei javításra szorulnak, a felhúzó szalagok elszakadtak.

Műszaki leírás:

- A nyertes ajánlatadónak feladata lesz a meghibásodott alkatrészek beszerzése, beszerelése

- Szakadt felhúzó szalagok cseréje

- Emelőkosaras gépjármű használata

Feltételek:.

- A nyertes pályázó a  javítási munkálatok végzéséhez csak rendkívüli esetben vonhat be alvállalkozót amit a megrendelővel írásban közölni kell!

További feltételek:

-Akadályoztatás esetén (pl.betegség) másik, kioktatott személyt bevonhat annak az időtartamára, amig az akadály fennál. Ezt a megrendelővel írásban közölnie kell!

-Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kiszállás és rezsianyag költségét is!

Egyéb információ és elvárások:

- A munkában résztvevők helyszíni balesetvédelmi oktatásban való részesülésének igazolása

- Balesetvédelmi eszközök alkalmazása, használata és napló vezetése

- Munkahelyi vezető (vezető szerelő) kijelölése

- Kosaras emelőgép használat jogosultságának személyi igazolása

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladékot lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat). A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezés felszerelés előtt a pontos helyét is a felhasználó határozza meg. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A helyszíni bejáráson elhangzott műszaki információk az elvégzendő munka részének kell tekinteni, elvégzendő feladatként.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési hely, arról érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni és azt a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Kezelési utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

Beszerelt anyagok teljesítmény nyilatkozatai

Leigazolt munkalap

Garanciajegyek

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A vállalkozó az elvégzett munkákról végszámlát nyújthat be számlát a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít, amelynek időpontját előre egyeztetni szükséges az alábbi kapcsolattartóval.

Helyszín: 6722 Szeged Ady tér 10.

Időpont egyeztetés: Hulmann Ferenc +36 30/174-6978