[image: image1.wmf] 


Műszaki Igazgatóság

[image: image2.wmf] 


Károlyi Mihály Kollégium

MŰSZAKI TARTALOM
Igény megnevezése: Az SZTE Károlyi Mihály Kollégiumában a B épület 1-5. emeleti lakószobák, folyosó tisztasági festése, ajtók, beépített szekrények mázolása.
Munkaterület átadása: a szerződés hatályba lépését követően, több ütemben, szakaszosan történik, szintenkénti dokumentált területátadás mellett
Befejezési határidő: mivel a Megrendelő részéről a munkaterületek átadása szintenként külön biztosítható, a teljesítési részhatáridő a dokumentált munkaterület átadásoktól számított 15 naptári nap.

A Megrendelő fenntartja magának a jogot és lehetőséget, hogy egyidőben több munkaterületet is átadjon amennyiben a helyszíni feltételek biztosítottak. 

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 74.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak ütemezve, szakaszosan lehet dolgozni, kollégiummal mint Megrendelővel folyamatosan egyeztetve, mert azt hallgatók lakják. 

Igény rövid szakmai leírása: kb. 7825 m2 festés, 1815 m2 mázolás
Diszperzit festés falfelületen: 
· Előkészítő munkák: helyiségben levő tárgyak, padlóburkolat bevédése fóliával, üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével. 
· Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.
· Helyiség festés utáni finomtakarítása. 
Ajtók, beépített szekrények mázolása 
· Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, lemaratással, felület beeresztése lenolajjal, simító tapaszolás.
· A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosításuk szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!
2. Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: SZTE Károlyi Mihály Kollégium (Szeged, Kossuth L. sgt. 74.) Vásárhelyi Pál utca felöli porta

Időpont: 2021. március 2. (kedd) 9 óra
Kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, Tel: 06 30 174 6979,

E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu 

Alkalmassági követelmények:

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

1) az alábbi szakemberekkel: 

· legalább 4 fő festő

A szakemberek meglétére vonatkozó nyilatkozatot (pl. szándéknyilatkozat), iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (terveket, műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles. 

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.  
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet. 

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok: 

· Kivitelezői nyilatkozat 

· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)  
Az árajánlat főösszesítőjén 5% tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.
A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.
A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.
[image: image3.jpg]



6723 Szeged, Római krt. 21. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717) 

www.u-szeged.hu
[image: image4.wmf] 


6723 Szeged, Római krt. 21. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717) 

www.u-szeged.hu

[image: image5.wmf] 

_1674299249.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







_1611398273.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







