[image: image1.wmf] 


Műszaki Igazgatóság

[image: image2.wmf] 


Károlyi Mihály Kollégium

MŰSZAKI TARTALOM
Igény megnevezése: „SZTE Károlyi Mihály Kollégium A és B épület egyes helyiségeinek tisztasági festése, ajtók, beépített szekrények, gázcső mázolása”
Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: munkaterület átadástól számított 60 naptári nap
Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.
Igény rövid szakmai leírása: 
kb. 2615 m2 festés javítások nélkül, plusz 290 m2 festés javításokkal (10 %), azaz a teljes festés 2905 m2 (fehér vagy színes); 73 fm gázcső mázolás; 98,96 m2 ajtó és beépített szekrény mázolás, 
Diszperzit festés falfelületen: 

· Előkészítő munkák: üvegfelületek, egyéb, nem festendő területek elválasztása, öntapadó szalaggal; zárak, nyílászáró szerkezetek kezelőszerveinek bevédése; diszperziós falfesték lekaparása a felület simítása, glettelése, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, megfelelő minőségű készítményekkel, sarkok, élek képzésével vagy legömbölyítésével.

· Teljes falfelület alapozása, 

· Teljes falfelület 2x-i festése, diszperzit festékkel, a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal, I. oszt. minőségben, pasztell vagy fehér színben, színhatár képzéssel.

Ajtók mázolása 
· Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása, simító tapaszolás.
· A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.(fehér színben)
Csövek mázolása 
· Előkészítő munkák: régi mázolás eltávolítása.
· A teljes mázolandó felület alap, közbenső és fedőmázolása a technológiára vonatkozó anyagokkal, eszközökkel, technológiai munkafolyamatokkal.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

SZTE Károlyi Mihály Kollégium, Kossuth L. sgt. 74. „B” épület (10 emeletes) előcsarnok

2022. szeptember 15. (csütörtök) 13 óra
Kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, Tel.: +36-62/545-625, +36-30/554-9803;

E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu 
A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles. 

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet. 

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei). 
A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.
A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok: 

· Kivitelezői nyilatkozat 

· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű) 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.
Végszámla: 
A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.
[image: image3.jpg]


6723 Szeged, Római krt. 21. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717) 

www.u-szeged.hu
[image: image4.wmf] 


6723 Szeged, Római krt. 21. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717) 

www.u-szeged.hu

[image: image5.wmf] 

_1674299249.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







_1611398273.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







