MŰSZAKI TARTALOM

Igény megnevezése: „SZTE Madzsar József Kollégium 4-8. emeletén szúnyogháló le- és felszerelése”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását és a szúnyogháló legyártását követően

Befejezési határidő: munkaterület átadástól számított 20 naptári nap

Helyszín: Szeged, Bal fasor 39-45.

Igény rövid szakmai leírása: SZTE Madzsar József Kollégium 4-8. emeletén és a kollégiumhoz tartozó földszinti részeken szúnyogháló részleges le- és teljes felszerelése

A kollégium épületében a külső nyílászárók ki lettek cserélve energiatakarékos műanyag nyílászárókra. A komfortérzet további növelése céljából az ablakokat szúnyoghálókkal kívánjuk felszerelni.

Munkával kapcsolatos tudnivalók:

- Az épület 4-5. szintjén mindenhol, a földszinti részeken és a többi szinten helyenként található szúnyogháló, melyeknek bontása és elszállítása szükséges.

- A földszinten, a műhely helyiség ablaka fa szerkezetű, a többi műanyag, a kialakítás és a keret anyaga ennek megfelelő legyen.

- A földszinten a sportszoba, a hátsó szolgálati lakás és a mellette elhelyezkedő műhely alkotja az érintett területeket.

- Szúnyogháló nem kerül minden ablakszárnyra, csak a helyszínen meghatározottakra.

- A mellékletben csatolt alaprajzok alapján méretet nem lehet meghatározni, a költségvetésben szereplő méretek tájékoztató jellegűek, gyártás előtt mindenképp szükséges azok pontos, precíz felmérése, mert a hasonlónak tűnő szárnyak nem teljesen azonos méretűek.

- Az épület adott területein mindenhol az ablak színével megegyező színű kerettel kérjük a szerkezetet, melyek lehetnek fehér, antracit vagy zöld színűek.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az árazatlan költségvetésben az adatok tájékoztató jellegűek, helyszíni pontosítás szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyszíni bejáráson való részvétel különösen ajánlott!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Bal fasor 39-45. az épület bejárata előtt

Időpont: 2023. október 9. (hétfő) 9 óra

Kapcsolattartó: Milihovszki Karolina, Tel: +36 62/545-625; +36 30/554-9803;

E-mail: milihovszki.karolina@szte.hu

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

Egyéb információk:

A vállalkozó a kiadott dokumentációt (műszaki leírást, költségvetést stb.) és az építési  helyszínt, szakkivitelezőtől elvárhatóan ellenőrzi, az ajánlata minden körülményre kiterjed, illetve alapját képező költségvetés kiadása esetén, a költségvetés beárazásánál ezen körülményeket figyelembe veszi, egyeztet, helybenhagy.

A munka nem építési engedély köteles.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A munka befejeztével a vállalkozó a területet tisztán, a munkálatokból származó por, kosz, szemét eltávolítása után adja át a területet.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű)

- Hulladék befogadói nyilatkozat

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

Nettó tartalékkeret (5%):…………………,- Ft

Tartalékkeret ÁFA 27%:……………..………,- Ft

Bruttó tartalékkeret:……………..………,- Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ár:……………..………,- Ft

Vállalkozó kizárólag 0 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a teljesítésigazolásban szereplő – a fel nem használt pótmunka kerettel - csökkentett bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.