[image: image1.emf] 




 

BI-II-217-65-84/2025
MÜR/2025/33989
EOS:
KV:


Vállalkozási Szerződés
Iktatószám: MÜR-MI-SZTE/361-…../2025
amely létrejött egyrészt a 

Szegedi Tudományegyetem (székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Képviselő: Dr. Fendler Judit SZTE kancellár/ jóváhagyó

Aláírók:
Prof. Dr. Lengyel Csaba Klinikai Központ elnöke/ kötelezettségvállaló

Pozsár Anita Klinikai Központ gazdálkodásért felelős elnökhelyettes/ pénzügyi ellenjegyző

Dr. Nagy Paulina beszerzési igazgató/ jogi ellenjegyző

Adószám: 19308650-2-06

KSH statisztikai számjel: 19308650 8540 563 06

Törzskönyvi azonosító szám: FI 62198

Bankszámlaszám: MÁK 10028007-00282802-00000000

mint Megrendelő, másrészt a

…………………………. (székhely: ………………………….)
Képviseli: ……………………….

Cégjegyzékszám: ………………

Adószám: ………………………

Bankszámlaszám: ……… Bank ……………………….

továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:
1. Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az „SZTE SZAKK Dr. Bugyi István Kórház felhagyott fűtőolaj tartályainak felszámolása, a terület rekultivációja” (SZTE/2025/PM…….) tárgyú tevékenységet.
Felek a Szerződést a beszerzési eljárás során keletkezett és kiadott dokumentumokban foglaltak szerint kötik meg. Ezen dokumentumok a jelen Szerződés elválaszthatatlan szerves részét képezik függetlenül attól, hogy fizikai értelemben a jelen Szerződés mellékletét alkotják-e. Amennyiben a Szerződést alkotó dokumentumok között ellentmondás mutatkozik, akkor a beszerzési eljárás dokumentációja, jelen Szerződés és mellékletei, illetve a Vállalkozó által benyújtott árajánlat – ebben a sorrendben – tartalma az irányadó.
2. Szerződés időtartama

Munkálatok kezdete: a Szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás napja
Teljesítés határideje: a munkaterület dokumentált átadásától számított 150 naptári nap
3. Elvégzendő feladatok, körülmények

3.1. Vállalkozó feladata: a SZTE SZAKK Dr. Bugyi István Kórház felhagyott fűtőolaj tartályainak felszámolása és a terület rekultivációja az alábbiak szerint:
· előzetes környezeti állapotvizsgálatok elkészítése,

· bontási tervdokumentáció és kockázatértékelés elkészítése,

· munkakezdés hatósági bejelentése,

· 2 darab tárolótartály és a hozzátartozó csőhálózat és szivattyúház ürítése és tisztítása,

· tartályok tömörségi nyomáspróbája,

· fakivágás,

· a tartályok, a csőhálózat és a szivattyúház hulladékának kitermelése és ADR-es elszállítása,

· tartályok, csőhálózat és szivattyúház megszüntetése, bontása, kihantolása,

· betonaknák elbontása, hulladékának elszállítása,

· akkreditált talajmintavételezéssel a talajszennyezettség vizsgálata,

· esetlegesen szénhidrogénekkel szennyezett talaj, talajvíz elszállítása

· a tartályok alatti beton elemek olajjal történt szennyezettsége esetén a szennyezett elemek veszélyes hulladékként történő elszállítása

· munkagödör feltöltése, tereprendezés,

· műszaki beavatkozás záró dokumentációjának elkészítése, hatósági ügyintézése,

· a hulladékok elszállításával, a hatósági ügyintézéssel kapcsolatosan és a munka elvégzése során készült jegyzőkönyvek, dokumentumok átadása az Megrendelő részére.
A tárgyi feladatvégzés során amennyiben szükséges az esetlegesen észlelt szennyezés további tényfeltárása, ennek lehatárolása, kármentesítés, az ezzel kapcsolatosan elvégzendő egyéb feladatok és kapcsolódó dokumentációk elkészítése, jelen Szerződéstől függetlenül, külön Megrendelés keretében a beszerzési szabályzatnak megfelelően történik.

Teljesítési helyszín: 6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44-58. (Hrsz.: 186/1)
Vállalkozó feladatait a jelen Szerződésben foglaltak, valamint az 1. számú mellékletét képező árajánlatban tételesen meghatározott és árazott műszaki tartalom szerint köteles teljesíteni.

3.2. Általános követelmények, előírások:
· A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet, segédanyagok csomagolásait stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítani a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a Vállalkozó.

· A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). 
· A munkálatokat a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, rendeletek szerint kell végezni. A munkavégzés során a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályban és a munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
· A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.
· A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. 

· A kivitelezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is Vállalkozót terhelik.

· Amennyiben a munkára benyújtott vállalt vállalkozói díj nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a Megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben Vállalkozót terhelik. 

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

A Felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21) korm. rendelet 9. számú melléklete szerint összeállított dokumentumok 
3.3. Vállalkozó tevékenysége az alábbiak szerint valósul meg:

Felek az egyes feladatok tartalmát és körülményeit — amennyiben a fenti általános feladatleírástól eltérnek — írásban határozzák meg a kiírt nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás Műszaki Leírásával összhangban lévő Munkaleírások formájában.
Vállalkozó a szolgáltatása körülményeit legteljesebb mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg, így a szolgáltatás körében — előre nem látható körülmény bizonyításáig — nem hivatkozhat olyan körülményre, amely a szolgáltatása megkezdésekor nem ismerten akadályozza vagy befolyásolja az ő tevékenységét.

Az igényelt teljesítés MSZ és bármely EU-s szabvány és előírás szerinti I. osztályú teljesítés, illetve az egyéb jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatot biztosító terjedelemben és minőségben történik.

4. Megrendelő és Vállalkozó jogai és kötelezettségei

Megrendelő jogai és kötelezettségei:
4.1. Megrendelő a teljesítés elfogadásával köteles a 7. pontban meghatározott díj megfizetésére.

4.2. Megrendelő erre feljogosított képviselője jogosult Vállalkozó tevékenységének értékelésére, teljesítés elfogadására, illetve el nem fogadására.
4.3. Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Vállalkozót bármilyen, a Vállalkozó munkáját érintő változásról.

4.4. A Szerződés teljesítése során Megrendelő biztosítja a szükséges döntések meghozatalát.
4.5. Megrendelő köteles a közösen meghatározott közbenső intézkedések határidőben történő teljesítésére.

4.6. A munkavégzés során a Megrendelő oldaláról szükséges döntések meg nem hozatalából eredő késedelem vagy egyéb kár Megrendelő felelőssége.

4.7. Ha Megrendelőnek felróható okokból kifolyólag Vállalkozó akadályoztatva van a munka végrehajtásában, az abból fakadó késedelmes munkavégzés miatt Vállalkozót semmilyen felelősség nem terheli.

4.8. Megrendelő jogosult ellenőrizni közvetlenül is a Vállalkozó alvállalkozóinak munkáját. Amennyiben Megrendelő elégedetlen ezen alvállalkozó(k) szakmai munkájával, Megrendelőnek a Vállalkozóhoz eljuttatott ez irányú írásbeli megkeresését követően, haladéktalanul köteles az alvállalkozók felé eljárni, előre nem látható, lényeges körülmény esetén pótlásukra irányuló egyeztetéseket a Megrendelővel elkezdeni.

4.9. Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik fizetni Vállalkozónak a Ptk. előírásai alapján.

4.10. Megrendelő utasítási joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
4.11. Megrendelő biztosítja a tervezési/kivitelezési területre való bejutást, a munkaterületet a bontási feladatok teljesítéséhez átadja.

4.12. Megrendelő a hatóságoknál történő képviseléséhez szükség esetén meghatalmazást ad.

4.13. Megrendelő jelen szerződés teljesítéséhez egy hónapnál nem régebbi földhivatali térképmásolatot (M1:1000, M1:2000) és hiteles tulajdoni lapot ad át a szerződés aláírását követő 8 naptári napon belül, vagy a munkaterület átadásával egyidejűleg.

4.14. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet a szerződés aláírását követően egyeztetett időpontban a Vállalkozónak átadja akként, hogy az a munkavégzésére alkalmas állapotban legyen, illetve biztosítja a belépést és az ingyenes ott tartózkodást a munkavégzés időtartamára.

4.15. Megrendelő térítésmentesen biztosítja Vállalkozó részére a munkavégzés időtartamára a munkaterület szabad megközelíthetőségét, elegendő helyet a tároláshoz, továbbá elektromos áram vételezési lehetőséget szabványos csatlakozóval (220V), valamint vizet és szociális helyiség használatát.

4.16. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó határidőre történő teljesítéséhez a szükséges feltételeket nem biztosítja (pl. adatot nem biztosít, iratokat nem ad át stb.), úgy a Megrendelői késedelem idejével a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. A Felek a késedelem tényét és időtartamát írásban kötelesek dokumentálni.

Vállalkozó jogai, kötelezettségei:
4.17. Vállalkozó a részletezett feladatokat elvállalja, és maradéktalanul elvégzi, azok elvégzéséhez szükséges módszerek, valamint a meghatározott szakmai követelmények szakszerű alkalmazásával.

4.18. Vállalkozó köteles jelen Szerződésben meghatározott időpontban a Megrendelővel történt egyeztetést követően a teljesítést megkezdeni és azt folyamatosan, illetve előírt módon nyújtani. Vállalkozó kötelezi magát a tudomására jutott bizalmas szervezeti információk védelmére, a megszerzett információk szigorúan bizalmas kezelésére, mely keretében Vállalkozó minden információt, melynek titokban tartásához Megrendelőnek jogos érdeke fűződik, nem adhat át Megrendelő előzetes engedélye nélkül harmadik személynek.
4.19. Vállalkozó a Szerződés tárgyában rögzített feladatok elvégzésére kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat biztosít.
4.20. Vállalkozó, Megrendelő képviseletében Megrendelő érdekeit figyelembe véve, a leggazdaságosabb megoldásokat alkalmazva jár el.
4.21. A teljesítéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból, elmarasztalásból eredő következmények a Vállalkozót terhelik, amennyiben az neki felróható.
4.22. Vállalkozó a tartályok veszélyes hulladékoktól való mentesítése és a tartályok tisztítási- és bontási munkái során keletkező hulladékaival kapcsolatos dokumentumainak, nyilvántartásainak, átvételi elismervényeinek (Szállítólevél, "SZ" kísérőjegy, Mérlegjegy) egy példányát átadja a Megrendelő részére. A bontási munkák során keletkezett hulladékokkal kapcsolatos 309/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget a Vállalkozó teljesíti a Környezetvédelmi Hatóság részére.

4.23. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismeri, melyben foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban változás történik, arról Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.
5. Felek kapcsolattartása

Felek a teljesítés időtartamára az együttműködés érdekében képviselőket jelölnek ki, akik jogosultak a munka elfogadására, véleményezésére, a feladatok koordinálásra, a szakmai együttműködés biztosítására, a munka irányítására, a kapcsolat tartására.
Megrendelő helyszíni képviselője, aki egyben szakmai felelősként a kivitelezést felügyeli:

Név: Tóth Dániel műszaki menedzser
Tel.:  +36 70/509-4782
E-mail: toth.daniel.02@szte.hu 
A szakmai felelős akadályoztatása esetén a megbízott helyettese járhat el. A jelen Szerződésben megadott szakmai felelős, vagy felettese a teljesítés, kivitelezés alatt beálló személyi változásokat a Szerződéses Felekkel köteles írásban közölni, a kijelölt helyettes szakmai felelős nevének és elérhetőségének megadásával. A közreműködő szakmai felelős személyében történő változás nem von maga után Szerződésmódosítási kötelezettséget.

Vállalkozó helyszíni képviselője:

Név: ………………...

Tel: …………………

E-mail: ……………..

5.1. Teljesítés igazolása, hibás vagy késedelmes teljesítés
5.2. A megvalósulás ellenőrzése Megrendelő joga és kötelezettsége, a teljesítés dokumentálása és nyilvántartása a Vállalkozó joga és kötelezettsége. Az elismert teljesítmény alapja az előre kiadott feladatok szerződésszerű ellátása, illetve a definiált feladatok egyeztetett időpontra történő kifogástalan elvégzése. Megrendelő részéről Martonosi Attila igazgatóhelyettes, vagy az általa meghatalmazott személy által kiállított Teljesítésigazolás szolgál a számlakibocsátás alapjául.
5.3. Késedelmi, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér:

· Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amennyiben bármely általa vállalt kivitelezést a megrendelésben meghatározottak szerint hibásan teljesíti, melynek mértéke a hibás munkarészre eső nettó ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozói díj 20 %-a.
· Vállalkozó amennyiben a Szerződés szerinti kivitelezést a vállalt határidőre nem végzi el, késedelmi kötbér fizetésére köteles.

· A késedelmi kötbér összege minden késedelmes naptári nap után naponta a nettó Szerződéses ellenérték 5 %-a, de maximum a vállalkozási díj 20 %-a. A kötbér a szerződésszegés napját követő naptól esedékes. A késedelmi kötbért Megrendelő jogosult a benyújtott számlából levonni.

· A késedelmi kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merül fel.

· Ha a teljesítés akár Megrendelő rendkívüli felmondása, akár Vállalkozónak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó vállalkozási díjának 25 %-át elérő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Két hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult szerződésszegés miatt a Szerződés felmondására.

· A kötbér akkor is jár, ha Megrendelőnek kára nem merült fel.
· Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a Szerződésben és mellékletében tárgyalt költségeket azok Megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik. 

6. Vállalkozási díj:

6.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés szerinti munka elvégzését a Szerződés alapdokumentumaiban meghatározott műszaki tartalommal, minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre teljesíti az alábbi Vállalkozói díjért:

……………….,-Ft+ ÁFA, azaz ……………………………………………… Ft + ÁFA

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

6.2. Vállalkozó 100%-os teljesülésnél 1 db végszámla benyújtására jogosult. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozói díj végleges, a befejezési véghatáridőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatos minden költséget, beleértve az összes adót, illeték vagy egyéb járulékos költség fedezetét is (pl. az előzetes környezeti állapotvizsgálatok elkészítését) a mindenkori magyar törvényeknek megfelelően. Vállalkozói díjon felül Vállalkozó egyéb költségtérítésre nem jogosult. Vállalkozó beszerzési, illetve megvalósítási nehézségeiből eredő esetleges minőségi, használati értéknövekedések nem módosíthatják a Vállalkozói díjat.

6.3. Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után jogosult számla benyújtására, vagyis az elvégzett munkát igazoló sikeres, hiány- és hibamentes Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást követően. Vállalkozó a számlát a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) állítja ki.

6.4. Vállalkozó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg postai úton Megrendelőnek. Vállalkozó egyéb úton személyesen a számlát kizárólag saját felelősségére adhat át Megrendelő részére. A számla ilyen módon történő átadása esetén Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, amennyiben a számla eltűnik vagy késedelmesen érkezik a Megrendelőhöz.

A számlán feltüntetendő adatok: Szegedi Tudományegyetem;

a)
székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (adószám)

b)
jelen Szerződés EOS és KV száma

c)
eljárás azonosító (iktatószám ill./vagy webra eljárás azonosító)
A számla meg kell, feleljen az Szvt., az Art., az Áfa tv. előírásainak valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Amennyiben Vállalkozó a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldi meg, az a számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után, és az ebből eredő károkért Megrendelő nem vállal felelősséget. Megrendelő nem vállal felelősséget azért sem, ha Vállalkozó a számlát nem a fenti módon juttatja el Megrendelőhöz.

7. Fizetési feltételek
7.1. Megrendelő a számlát a teljesítési helyen való teljesítést követően (a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után) Vállalkozó …………….………………….. számú számlájára való 30 napos fizetési határidő mellett, utólagos átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó a teljesítést követő számlájához csatolni köteles a teljesítésigazolást. Témaszám: 6L715
7.2. A számla kiállítása a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően történik. A vállalkozási Szerződés tárgya a Felek részéről nem hatósági engedély köteles tevékenység, és egyéb hatóság felé történő bejelentési kötelme sincs a Megrendelő (SZTE MI) szakmai állásfoglalása alapján. A kifizetés a hatályos jogszabályok alapján történik.

A számlán kérjük feltüntetni a Szerződésünk fejlécében található EOS és KV azonosítószámot!

7.3. Megrendelő elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállításának helyességét vitatja, vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a Feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a mulasztásokat.

7.4. Megrendelő előleget nem fizet.
8. Szerződés módosítása és felmondása

8.1. Szerződés módosítása, feltételeinek változtatása a Felek egyetértésével, a Szerződés aláírásához jogosultsággal rendelkezők által történhet.

8.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali határidővel a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani. Felek különösen az alábbi szerződésszegéseket tekintik súlyosnak:

· Vállalkozó a Megrendelő jog- és szerződésszerű utasítása ellenére, második felszólítás után sem végzi el a szükséges és kijelölt feladatokat.
· Vállalkozó a szükséges és kijelölt feladatokat Megrendelő érdekeivel ellentétesen végzi; vagy olyan módon biztosítja a szolgáltatást, amely a Megrendelő részére anyagi veszteséget jelent, amennyiben létezik olyan megoldás, amely Vállalkozói többletteher nélkül gazdaságosabb megoldást biztosítana. Megrendelő erre hivatkozással csak abban az esetben élhet a rendkívüli felmondás jogával, ha a gazdaságosabb megoldásra, annak módszerét ismertetve felhívja Vállalkozót és Vállalkozó ezen felhívás ellenére is az anyagi veszteséget jelentő megoldást választja.
· Vállalkozó a rábízott iratokkal, dokumentumokkal nem tud elszámolni.
· Vállalkozó az összeférhetetlenségi, versenytilalmi és titoktartási kötelezettségét megszegi.
· Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
· Bármelyik Fél teljesen vagy lényeges mértékben megszünteti tevékenységét.
· Ha Vállalkozóval szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy Vállalkozó végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezte, illetve ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a Szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

8.3. Szerződés felmondással történő megszüntetése esetén Felek az elvégzett szolgáltatások alapján elszámolnak.

9. Szavatosság, jótállás: 12 hónap
Vállalkozó az elvégzett tevékenységéért 12 hónap teljes körű jótállást vállal. Amunkavégzés során felhasznált anyagokra/alkatrészre Vállalkozó a vonatkozó gyártói garanciát vállalja. A garancia ideje alatt történő olyan meghibásodások esetére, melyek rendeltetésszerű használat mellett keletkeznek, Vállalkozó díjmentes cseregaranciát vállal. 
10. Együttműködés

Minden, a jelen Szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezés nyelve: magyar.

11. Vis major

12.1. Felek mentesülnek a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major) következménye.

12.2.
Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza Vállalkozó vagy Megrendelők saját hibájára vagy gondatlanságára és nem látható előre.

12.3. A vis major által érintett Fél köteles a másik Felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.

13.
Adatvédelemre és titoktartásra vonatkozó rendelkezések:
13.1.
Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a Szerződés tárgyát illetően releváns, hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR”) rendelkezéseit.

13.2.

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során megismert, a másik Fél tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ, stb. (a továbbiakban: adat) amelyek a Ptk. szerinti üzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi körébe tartoznak – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minősít – a Felek üzleti titkát képezi. Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, vele nem közölhetik, részére át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

14. Egyéb megállapodások és rendelkezések
14.1. A jelen Szerződésből eredő jogvitákat a szerződő Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti magyar bíróság eljárásának. Felek kikötik, hogy az eljárás nyelve magyar és az eljárásban a magyar jogot kell alkalmazni.

14.2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a gazdasági társaság nevében feladatot közvetlenül ellátó személy nem áll a Szegedi Tudományegyetemmel alkalmazotti jogviszonyban.

14.3. Felek rögzítik, amennyiben a finanszírozás az európai uniós forrásfinanszírozás keretrendszerében történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 39. § (8) és 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 52/A. § (6) és a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet 34. § (6) -foglaltaknak megfelelően Vállalkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz Megrendelő kérésére az iránymutatás az összeférhetetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről szóló bizottsági közlemény (2021/C 121/01) szerinti esetekben. Vállalkozó köteles nyilatkozatot tenni alvállalkozó igénybe vételéről és alvállalkozó igénybevétele esetén adott esetben aláírt alvállalkozói nyilatkozatot Megrendelő kérésére kiállítani. Megrendelő a részszámla/végszámla befogadásának feltételeként köti ki, hogy a Vállalkozói és alvállalkozói összeférhetetlenségi nyilatkozatokat Megrendelő kérésének eleget téve Vállalkozó aláírt, eredeti példányban elektronikus úton és papír alapon is rendelkezésre bocsátotta. Amennyiben Vállalkozó illetve igénybe vett alvállalkozó adataiban olyan változás következik be, mely érinti az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, úgy a módosított nyilatkozatokat Vállalkozó megküldi Megrendelő részére elektronikus formában és papír alapon egyaránt.

14.4. Felek elfogadják, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

14.5. Jelen Szerződés egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyeket a Felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Szerződés a mindkét Fél által történt aláírást követően lép hatályba.
1. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata az árazott költségvetéssel

Vállalkozó részéről:

……………..……………….…….

…………………………

……………………

……………………

Dátum: …….., ……………..

Megrendelő részéről:

	……………………………..

	…………………………………


	Prof. Dr. Lengyel Csaba

Klinika Központ elnöke

kötelezettségvállaló

	Pozsár Anita

Klinikai Központ gazdálkodásért felelős elnökhelyettes

pénzügyi ellenjegyző



	


	

	……………………………….

	Dr. Fendler Judit
SZTE kancellár
jóváhagyó


	

	………………………………….

	Dr. Nagy Paulina
 jogi ellenjegyző


Dátum: Szeged, …………………
2

[image: image2.wmf] 

_1617694165.doc


[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM









