Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület adástól számított 15 naptári nap
A beszerzés tárgya: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola 3209-es teremben történt csőrepedés utáni helyreállítási munkák
Helye: Szeged, Boldogasszony sgt. 8.
A beszerzés rövid ismertetője: 
Az iskola magasföldszint 3209-es termében csőrepedés történt, minek következtében a parketta elázott, illetve az alatta lévő alagsori helyiségek (3114, 3115, 3116) leáztak. 

Feladat, a 3209-es terem parketta csiszolása és lakkozása, illetve a 3114, 3115 és 3116 helyiségek kifestése az előkészítő munkák elvégzése után.
A munkavégzés várható kezdési időpontja: 2021. augusztus közepe
Építész műszaki leírás: 

parketta felújítás a 3209-es teremben

· Szegélylécek eltávolítása, felvált parkettarészek elbontása (termet kettéválasztó sávban).

· Elbontott sávban új parketta lerakása ragasztással, szükség szerinti további javítások, pótlások elvégzése.

· Parketta csiszolása, lakkozása. A lakkozást Gemini oldószeres lakkal kell végezni, alapozás után, minimum 2 rétegben, öntött kivitelben!

· Új szegélylécek elhelyezése.

festési munkák a 3114, 3115 és 3116 helyiségekben

· Falak és mennyezetek lekaparása, a felhólyagzott felületek eltávolítása.

· Felületek mélyalapozása.

· Teljes felület átkenése Wallkyd oldószeres falfestékkel, beázási sárgulások szigetelése.
· Felületek glettelése, csiszolása.

· Teljes felület alapozása és festése minimum 2 rétegben.

Építési és bontási hulladék elszállítása.

Munkálatok utáni finomtakarítás.

Általános előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók az átadott műszaki leírások, az árazatlan költségvetések és a helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. 
A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.
A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:
Beépített anyagok magyar nyelvű teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai.
Kivitelezői nyilatkozat.
A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, tételesen a kiadott árazatlan költségvetés beárazásával.
Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.
A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után. 
A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.
Helyszíni bejárás helye és időpontja:
Helyszín: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. (az épület főbejáratánál)
Időpont: 2021. június 23. (szerda) 9 óra
Helyi kapcsolattartó: Katona Martina, Tel: +36 62/544-755
Kontaktszemély: Kószó Péter, Tel.: +36 62/545-605; +36 30/371-7517, E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu   
Figyelem! Ajánlatot kizárólag a helyszíni bejáráson részt vett Vállalkozóktól fogadunk el!

