A beszerzés tárgya: SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Egyetem utca 2. szám alatti épület külső lépcsőházainak vakolatjavítása, tisztasági festése, nyílászárók pászítása, mázolása, esetleges cseréje, illetve a felvonó akadálymentes megközelítésének kialakítása a belső udvar felől és a lépcsőházi folyosói bejáratoknál.

Helyszín: 6722 Szeged, Egyetem utca 2. szám

Teljesítés tervezett időpontja: a dokumentált munkaterület átadását követő 60 munkanap

Teljesítési véghatáridő: 2023. július 15.

A beszerzés rövid ismertetője:

- az épület mindkét belső udvari lépcsőházában beázás utáni vakolatjavítás, tisztasági festés, lábazati olajfestés készítése

- nyílászárók pászítása, mázolása, belső ablakpárkány pótlása, korlát mázolása

- akadálymentes megközelítés kialakítása; küszöb eltávolítás, burkolatpótlás, nyílászárók megerősítése zsanérral, faszerkezet javítása, 1 db egyszárnyú, 2 db kétszárnyú nyílóautomatika kiépítése

- a kiírás szerinti nyílászáró automatikával a meglévő nyílászáró szerkezetek megtartása mellett tervezzük azokat automatikusan nyithatóvá tenni.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Az érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és ideje:

Helyszín: Szeged, Egyetem u. 2.

Időpont: 2023. március 9. (csütörtök), 9:00 óra

Kapcsolattartó az Intézet részéről: Fodor Zsuzsanna, műszaki ügyintéző 62/544-801, fodor.zsuzsanna@arts.u-szeged.hu

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A munka nem építési engedély köteles.  A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia!

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó ajánlati ár: ………………………...,-Ft

Áfa összege (27%): ……………………..,-Ft

Bruttó ajánlati ár: ………………………..,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%): ……………….,-Ft

Áfa összege (27%): …………….………..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……………….…….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár: …………………………,-Ft

Az árajánlat főösszesítőjén 5 % tartalékkeretet kérünk szerepeltetni.

Vállalkozó kizárólag: 1 db rész-számlát nyújthat be a munkálatok 30 % készültségi fokánál			         1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla: 	A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad.