A beszerzés tárgya: „SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése, tantermek, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása”

Munka indítása: a szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadás- átvétel napja

Teljesítés határideje: munkaterület dokumentált átadás-átvételét követő 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE ÁJTK (6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.) épület alagsori helyiségeinek felújítása, fejlesztése. tantermek kialakítása, közösségi tér, irattári kabinetek kialakítása, valamint dolgozói étkező szerkezetkész kialakítása

Általános előírások:

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

A kivitelezés ideje alatt, az érintett folyosók burkolatainak bevédése, rendszeres, napi szinten történő tisztántartása a kivitelezés része. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania.

A munka költségeinek összeállításánál minden olyan költséggel is számolni kell, amely a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

A munkákat a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A felújítási munkák során beépített új anyagok vonatkozásában, csak teljesítménynyilatkozattal rendelkező anyagok építhetőek be. Kivitelező a pályázatadás során az árazott költségvetésében a beépíteni kívánt anyagokat konkrétan meg kell, hogy határozza, melytől a Megrendelői elfogadást (szerződéskötést) követően a kivitelezés során csak a Megrendelővel történő újbóli jóváhagyatást követően lehet eltérni.

A felújításra vonatkozó munka tartalmi összeállítása az üzemeltető igényeinek megfelelően, a helyi műszaki lehetőségeket figyelembe véve történt.

A kivitelezés megvalósítását követően – minden szakágra vonatkoztatva- D tervet kell készíteni.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

Beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai. (Magyar nyelvű)

Kivitelezői nyilatkozat

Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok (építész, elektromos, gépész)

Építési napló (papír alapú)

Az előzetes helyszíni bejáráson való részvétel az érvényes ajánlatadás feltétele.

A megrendelő helyszíni bejárást tervez, amelynek időpontja: 2021. május 11. Kedd 10:00

Helyszíne: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. (Porta)

Kontaktszemély: Tímár László Tel.: +36 30/773-3404, E-mail: timar.laszlo@gmf.u-szeged.hu

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár:	…………...,-Ft

ÁFA: (27%)	…………...,-Ft

Bruttó szerződéses ár:	…………..,,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%):	…………..,,-Ft

ÁFA (27%):	…………..,,-Ft

Bruttó tartalékkeret:	…………..,,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó összesen ár:	………....,-Ft

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

Alkalmassági követelmények:

- az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

- felelős műszaki vezetők alkalmazása szükséges minden szakágra kiterjedően (építész, elektromos, gépész)

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

A Megrendelő előteljesítést elfogad.