A beszerzés tárgya: SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38. sz. épületben a régi Orvosi Vegytani Intézet felújítása.

Teljesítési határidő: A munkaterület igazolt átadását követő 120 naptári nap

Tervezett teljesítési időszak: 2023. május-augusztus

A beszerzés rövid ismertetője: Építészet, elektromos, gépészet szakágakra kiterjedő belső felújítás a mellékelt műszaki leírásban és tételes költségvetésben részletezett műszaki tartalommal.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

A munka nem építési engedély, bejelentés köteles, nem tartozik a fordított adózás körébe.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat

- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű)

- Érintésvédelmi jegyzőkönyv

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Kapcsolattartó az Intézet részéről: Gavrán Tibor SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

+36 30/92 82 230, gavran.tibor@med.u-szeged.hu

Helyszíni bejárás időpontja: 2023. április 14. (péntek) 10 óra

Helye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38. főbejárat

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Vállalkozó kizárólag:1 db rész számla a nettó vállalási ár 50 %-a.

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.