Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE Füvészkert (Szeged, Lövölde utca 42.) bejárati épület kivitelezése építési engedély és kiviteli terv alapján.

Helyszín: Szeged, Lövölde utca 42.

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. március 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Új, pénztárt is magába foglaló multifunkcionális bejárati épület építése a csatolt kiviteli tervdokumentáció alapján.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni. A helyszín megtekintése a megjelölt kapcsolattaróval való előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges.

Kapcsolattartó a Füvészkert részéről:

Németh Anikó

SZTE Füvészkert

+36-70/439-9327; vnemeth@bio.u-szeged.hu

A munka építési engedély köteles. Építési engedély száma; ÉTDR azonosító: 202000097980. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni.

A kivitelezési munkához kapcsolódó ÁFA fizetése tekintetében a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § foglaltak szerint járnak el a Felek.

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Szükséges dokumentumok:

Kivitelezői nyilatkozat elektronikus építési naplóban.

Felelős Műszaki Vezetői nyilatkozat elektronikus építési naplóban.

Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

Berendezések kezelési útmutatói, garancia jegyei.

Építési napló hiánytalan másolata (szabályosan lezárva minden mellékletével)

Érintésvédelmi jegyzőkönyv.

Vízmintavételi jegyzőkönyv.

Megvalósulási „D” terv.

A használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges összes dokumentum, jegyzőkönyv, előzetes szakhatósági hozzájárulások stb.

Vállalkozó kizárólag: 1 db részszámlát nyújthat be a munkálatok 30 % készültségi fokánál

1 db részszámlát nyújthat be a munkálatok 60 % készültségi fokánál

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

Végszámla: A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje 30 naptári nap utólagos átutalással.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.