MŰSZAKI LEÍRÁS

SZTE MÉRNÖKI KAR, MARS TÉR 7. sz. ÉPÜLET 116-117 HELYISÉGEINEK ÖSSZENYITÁSA

Feladat: a Szeged, Mars tér 7. sz. alatti épület 116. és 117. számú helyiségeinek összenyitása, a köztük lévő válaszfal és kibontásával, a bontások utáni javítások elvégzésével.

- a két helyiség közti válaszfal kibontása

- a bontással érintett fal és mennyezeti felületek kijavítása, ha szükséges fészek-kifalazásokkal, vakolatpótlással

- a két helyiség parketta burkolatának összedolgozása egy szintmagasságra (parkettapótlással, szintkülönbség esetén sávos visszabontással, újrarakással)

- a javított parkettafelület sávban történő csiszolása és lakkozása

- törmelék elszállítása lerakóhelyre

- munkák utáni finomtakarítás

SZTE MÉRNÖKI KAR, MARS TÉR 7. sz. ÉPÜLET TORNATEREM JAVÍTÁSI MUNKÁI

- a tornaterem bejárati ajtó fa tokjának cseréje acél anyagú tokra a szükséges kiegészítő munkákkal, vakolatjavításokkal

- oldalfali vakolatjavítások elvégzése, a laza vakolatrészek eltávolításával

Általános előírások:

- Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

- Az építési munkák elvégzése után a Kivitelezőnek át kell adnia az építési hulladékok kezelésével kapcsolatos eredeti dokumentumokat (befogadó nyilatkozatok, kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, építési és bontási hulladék nyilvántartó lapok, mérési jegyzőkönyvek…).

- A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik.

- A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

- A munkavégzésből adódó törmeléket a Vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a munkaterületről. A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

- A vállalkozók az átadott program, az árazatlan költségvetés és helyszíni felmérés alapján határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észrevételezésre.

Ügyintéző: 	Beruházási osztály részéről: Kószó Péter ép. műszaki ellenőr (06-30-371-7517)

Mérnöki Kar részéről: Tiszai Zoltán műszaki ügyintéző (06-30-332-0876)

2011. szeptember 27.