A beszerzés tárgya: SZTE Anatómiai, Szövet,- és Fejlődéstani Intézet Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38. sz. épületében, lépcső szélesítés kivitelezési munkái.

A teljesítés helyszíne: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38.

Munkaterület átadás tervezett időpontja: 2024. augusztus

Teljesítési határidő: A munkaterület igazolt átadását követő 60 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője: Az épület tetőtéri szintjére vezető műkő lépcső és pihenő kiszélesítése acél szerkezetű toldalékkal, kiviteli terv szerinti kialakítással.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Megrendelő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét.

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

A munka nem építési engedély- hatósági bejelentéshez kötött. Nem esik fordított adózás alá.

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet.

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezési munkát a Megrendelővel történő egyeztetés alapján kell végezni.

Átadáshoz szükséges dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat.

- Beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatai (Magyar nyelvű).

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Helyszíni bejárás időpontja: 2024. július 25. (csütörtök) 9 óra

Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 38. főbejárat

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Stammer Árpád, műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, telefon: +3662/541-150, email: stammer.arpad@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő helyszíni kapcsolattartója: Gavrán Tibor tanszéki mérnök SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, telefon: +3662/571-911, email: gavran.tibor@med.u-szeged.hu

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Vállalkozó kizárólag:

1 db végszámlát nyújthat be a munkálatok 100 % készültségi fokánál

A teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a bruttó átalány vállalkozói díjra.

A számlák fizetési határideje: végszámla 30 naptári nap.

Megrendelő előteljesítést elfogad.